PLUGIN iSurvey TRÊN AUTOCAD / CIVIL 3D

BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ DỰ KIẾN TRIỂN KHAI

Module vẽ mặt cắt dọc

(kèm mô hình địa hình, tuyến và phát sinh cọc — điều kiện bắt buộc)

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Phiên bản plugin hiện hành | 1.8.14 (chưa phát hành phần này) |
| Ngày lập | 30/10/2026 |
| Trạng thái | Nghiên cứu — chưa viết lệnh |
| Phạm vi | Học tư duy nghiệp vụ. Không copy mã, icon, CUIX, mẫu bảng, lớp, object tùy biến của phần mềm khác. |
| Đối tượng đọc | Chủ sản phẩm iSurvey, để theo dõi và chốt từng pha trước khi code |
| File nguồn ngắn | docs/nghien-cuu/ADSCivil-mat-cat-doc.md |

Kết luận mở đầu Vẽ mặt cắt dọc không phải lệnh đầu tiên, và không phải lệnh RAIMCD. Việc đầu tiên là tạo và xây dựng mô hình địa hình. Sau đó tuyến, cọc, rồi VEMCD vẽ hình trên Model, lệnh khác hiệu chỉnh, RAIMCD chỉ rải khung in lên hình đã có. Giao diện chuỗi này: bảng neo tab dọc iSurvey (học bố cục; tên tab và cây theo việc iSurvey, không copy palette ADS).

# Mục lục

1. Mục đích, phạm vi và nguyên tắc

2. Hiện trạng iSurvey liên quan mặt cắt dọc

3. Phân tích chuỗi nghiệp vụ (đối chiếu nguồn tham khảo)

4. Phân rã từng khối: mô hình địa hình

5. Phân rã từng khối: tuyến và cọc

6. Phân rã từng khối: vẽ và hiệu chỉnh trắc dọc

7. Tư duy hình học và khớp với RAIMCD

8. Mô hình dữ liệu độc lập

9. Lệnh, Ribbon, bảng tab dọc, layer, hộp thoại

10. Kế hoạch triển khai theo pha

11. Tiêu chí nghiệm thu

12. Rủi ro, việc không làm, phụ lục theo dõi

# 1. Mục đích, phạm vi và nguyên tắc

## 1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu này chốt tư duy nghiệp vụ, chỗ trống trong iSurvey, mô hình dữ liệu, lệnh dự kiến và thứ tự triển khai module vẽ mặt cắt dọc. Dùng để theo dõi: mỗi pha xong thì đánh dấu trên bảng ở mục 10–12. Không phải đặc tả copy giao diện phần mềm khác, và chưa phải lệnh đang chạy.

## 1.2. Bài toán người dùng

Khảo sát tuyến (đường, điện, thủy lợi…) cần hồ sơ trắc dọc tự nhiên: đường đất theo lý trình, đầu bảng số liệu, rồi rải khung in. Hiện iSurvey đã rải được khung lên mặt cắt đã vẽ (RAIMCD) và in (INTUYEN), nhưng chưa tạo được hình mặt cắt. Người dùng vẫn phải vẽ tay hoặc dùng phần mềm khác.

## 1.3. Phạm vi học từ nguồn tham khảo

Trên máy văn phòng có bản quyền ADS Civil NW 2026 (C:\Program Files\BZS\ADSCivil NW 2026 For Autocad). Chỉ đọc ribbon, cây dự án, nhãn hộp thoại XML — học thứ tự nghiệp vụ. Không decompile ARX/DLL, không copy icon, CUIX, mẫu .td, lớp KS-TUY-*/KS-DHI-*/TK-ADS-*, object .dbx.

## 1.4. Nguyên tắc độc lập (bắt buộc khi code)

Vẽ bằng entity AutoCAD/Civil chuẩn: Polyline, 3DFace hoặc PolyFaceMesh, Line, DBText/MText, Hatch. Không custom entity.

Dữ liệu iSurvey lưu NOD/JSON/XData của chính plugin. Không đọc object của hãng khác.

Lệnh AutoCAD riêng, alias riêng. Không trùng tên lệnh thương mại đã biết.

Layer luôn tiền tố iSurvey_ (đã có quy ước iSurveyLayers).

Hộp thoại theo CtaStyles hiện có (nền sáng, nút bo góc). Không bắt chước bố cục từng ô của phần mềm khác.

Icon tự vẽ (RibbonIcons), không lấy file Icon từ bộ cài khác.

Được đọc điểm iSurvey, polyline người dùng, 3DFace có sẵn, Civil Surface nếu Civil 3D đang chạy — chỉ đọc, không phụ thuộc object ADS.

# 2. Hiện trạng iSurvey liên quan mặt cắt dọc

## 2.1. Đã có — dùng lại, không làm lại

| Hạng mục | Lệnh / chỗ | Ý nghĩa với module mới |
| --- | --- | --- |
| Nhập điểm đo | NHAPDIEM (ND) | Nguồn điểm XYZ + mã. Layer iSurvey_DiemDo, XData ISURVEY_DIEM. |
| Xuất điểm đo | XUATDIEM (XD) | Đối soát số liệu đầu vào mô hình. |
| Ghi số đồng mức | GHISODM (nút Ribbon, chưa lệnh đầy đủ) | Đồng mức trên bình đồ; polyline đồng mức sẽ là breakline khi thêm vào mô hình. |
| Ẩn/hiện lưới TIN | ANTIN (nút Ribbon, chưa lệnh đầy đủ) | Sau pha 1 sẽ điều khiển lưới iSurvey, không chỉ lưới lạ. |
| Duỗi thẳng tuyến | DUOITUYEN | Bình đồ duỗi; khác trắc dọc. Không thay lệnh vẽ TD. |
| Rải khung mặt cắt | RAIMCD / ISURVEY_PROFILE_SHEETS | Đo hình TD đã vẽ trên Model, rải layout MatCat_Doc. Tỷ lệ 1/500;1/5000 hoặc 1/200;1/2000. |
| In theo tuyến | INTUYEN | In layout, chữ ký, mộc. Không vẽ TD. |
| Nhớ trạng thái khung | NOD ISURVEY_FRAME | Cùng kiểu lưu: dictionary trong DWG. Module mới dùng NOD riêng. |
| Ribbon | Panel Biên tập Địa hình; Khung & Cắt Bình Đồ; Tuyến & Cột Điện | Chỗ cắm lệnh mới: Địa hình (mô hình), panel Tuyến & Trắc dọc (tuyến/cọc/TD). |

## 2.2. Hai lệnh: VEMCD vẽ, RAIMCD chỉ rải khung

Không dùng RAIMCD để vẽ mặt cắt RAIMCD giữ nguyên: rải khung in lên bản vẽ mặt cắt đã có trên Model. Lệnh vẽ mặt cắt là lệnh mới, alias VEMCD (CommandMethod đề xuất ISURVEY_PROFILE_DRAW). Hiệu chỉnh là lệnh thứ ba. Ba việc không gộp.

Chỗ dễ đọc nhầm là câu «hình phải khớp RAIMCD». Nghĩa là hình do VEMCD vẽ phải đúng thước mà RAIMCD đang đo (góc hàng cuối, cột tên, tỷ lệ), để không phải sửa lệnh rải khung. Không có nghĩa RAIMCD là lệnh vẽ.

Người dùng chọn góc dưới-trái hàng cuối đầu bảng (hàng «Khoảng cách cộng dồn»).

Có nét ngang đáy bảng và nét dọc mép trái; cột tên hàng bên trái, phần lý trình bên phải (XSplit).

Cột tên rộng khoảng 60–800 đơn vị vẽ (mặc định suy ra 250 nếu không đo được).

Trục X bên phải cột tên = lý trình (mét). Viewport in theo tỷ lệ ngang (1/5000 hoặc 1/2000).

Cao độ đã phóng theo tỷ lệ đứng (phóng đại H/V), mặt đất khoảng 64% chiều cao vùng vẽ.

RAIMCD không sửa hình Model; chỉ tạo layout, hai viewport (cột tên cố định + dải lý trình trượt).

Hệ quả Module vẽ TD phải vẽ đầu bảng + đường đất + thước đúng hình học này. Không được vẽ «polyline cao độ» tùy tiện rồi bảo người dùng tự kẻ bảng.

## 2.3. Chỗ trống — phải làm mới

| Khối | Chưa có |
| --- | --- |
| Mô hình địa hình | Đối tượng đặt tên; thêm điểm/đồng mức/bao; xây dựng TIN; tra cao độ; lưu topology. |
| Tuyến | Polyline thành tuyến iSurvey (lý trình gốc, chiều, mô hình bám). Chưa dùng Alignment Civil bắt buộc. |
| Cọc | Phát sinh theo bước lý trình, cọc đỉnh, tên, Z từ TIN. |
| Trắc dọc | Vẽ đường đất, đầu bảng, hai tỷ lệ, mức so sánh; hiệu chỉnh. |
| Mẫu đầu bảng | JSON iSurvey. Không dùng file .td của hãng khác. |

## 2.4. Nút Ribbon đã treo nhưng chưa có CommandMethod

Panel Biên tập Địa hình đã có nhiều nút (BIENDIEM, NANGLCAO, TAODIEMCAD, ANTIN, GHISODM, GANCAO, PHATSINHDIEM…). Phần lớn chưa có lệnh. Module này không làm hết catalog điểm đo. Chỉ làm những lệnh cần cho chuỗi TD: mô hình, tuyến, cọc, vẽ/sửa TD. Các nút điểm đo còn lại giữ nguyên trạng thái «chưa làm».

# 3. Phân tích chuỗi nghiệp vụ (đối chiếu nguồn tham khảo)

## 3.1. Tách hai tab: Survey rồi mới Road

Nguồn tham khảo tách Survey (điểm, DTM) và Road (tuyến, cọc, TD, TN). Cây dự án bốn nhánh theo đúng phụ thuộc dữ liệu: Điểm đo → Bề mặt địa hình → Lưới tuyến → Khung bản đồ. iSurvey không bắt buộc bắt chước cây đó, nhưng không được đảo phụ thuộc.

## 3.2. Chuỗi đã xác nhận — đúng

Điểm đo / polyline đồng mức / đường bao
    → Tạo mô hình          (vỏ: tên, lớp, cạnh dài nhất)
    → Thêm đối tượng tham gia
    → Xây dựng mô hình     (= lưới tam giác / TIN)
    → (tuỳ chọn) Hiện lưới, vẽ đồng mức từ TIN
Thêm tuyến                 (gắn bề mặt địa hình)
    → Phát sinh cọc        (Z lấy từ bề mặt)
Vẽ cắt dọc tự nhiên
    → Hiệu chỉnh trắc dọc
    → RAIMCD / INTUYEN     (iSurvey đã có)

## 3.3. Tạo ≠ Xây dựng ≠ Vẽ lưới

| Tên | Là gì | Đã có tam giác? |
| --- | --- | --- |
| Tạo mô hình | Đăng ký đối tượng có tên + tham số (cạnh dài nhất, lớp, tự cập nhật đồng mức). | Chưa |
| Thêm đối tượng | Gắn điểm, breakline (đồng mức đầu vào), đường bao vào mô hình. | Chưa |
| Xây dựng mô hình | Tam giác hóa. Đây mới là TIN. | Có (trong dữ liệu) |
| Vẽ lưới tam giác | Hiện 3DFace/lưới lên bản vẽ. | Chỉ hiển thị |
| Vẽ đường đồng mức | Đầu ra nội suy từ TIN. Khác đồng mức đưa vào lúc thêm đối tượng. | Cần TIN |

Đường đồng mức xuất hiện hai lần: đầu vào (polyline có Z, cạnh bắt buộc khi tam giác hóa) và đầu ra (vẽ lại sau khi đã có TIN). Không nhầm hai việc này thành một nút.

## 3.4. Lối tắt khi tạo tuyến — không bỏ bước mô hình

Hộp tạo tuyến bên nguồn tham khảo có ô bề mặt địa hình, tích phát sinh cọc tự động, vẽ trắc dọc tự động, cả trắc ngang. Đó là gom bước 6–7, vẫn đòi bề mặt ở bước tạo tuyến. iSurvey pha đầu làm từng lệnh tách; sau này mới thêm tuỳ chọn «làm tiếp cọc / vẽ TD» trên hộp tạo tuyến.

## 3.5. Vì sao không được nhảy thẳng tới vẽ TD

Không có TIN: Z tại cọc phải nhập tay hoặc lấy đúng điểm đo trùng tim — thiếu điểm giữa cọc, sai đồi/hố.

Trắc ngang sau này lấy Z hai bên tim từ cùng một bề mặt. Bỏ mô hình là làm lại từ đầu.

Đường đồng mức và điểm đo đã có trên bản vẽ khảo sát Việt Nam; mô hình là chỗ gom chúng thành một nguồn Z duy nhất.

# 4. Phân rã từng khối: mô hình địa hình (pha 1)

## 4.1. Mục tiêu pha

Người dùng tạo được một mô hình đặt tên, đưa điểm và đường đồng mức vào, bấm xây dựng, thấy lưới tam giác, tra được cao độ tại một điểm bất kỳ trên mặt. Đây là nền cho mọi lát cắt sau này.

## 4.2. Đầu vào chấp nhận

| Loại | Nguồn | Cách lấy Z |
| --- | --- | --- |
| Điểm đo iSurvey | DBPoint layer iSurvey_DiemDo, XData ISURVEY_DIEM | Z của điểm |
| Điểm CAD trần | DBPoint / Block / Text người dùng chọn | Z entity; cảnh báo nếu Z = 0 hàng loạt |
| Đường đồng mức | Polyline 2D có elevation hoặc Polyline 3D | Z đều (đường mức) hoặc Z từng đỉnh |
| Đường bao | Polyline kín XY | Không lấy Z; cắt lưới |
| Breakline khác | Tim kênh, chân taluy, mép đường cũ… (polyline có Z) | Cạnh bắt buộc |
| Lưới có sẵn | 3DFace / PolyFaceMesh trên bản vẽ; Civil Surface nếu có Civil 3D | Không bắt buộc rebuild; có thể «nhận» làm mô hình |

## 4.3. Thuật toán xây dựng (ý tưởng, không copy mã ngoài)

Tập đỉnh = điểm + đỉnh breakline. Loại trùng trong dung sai (ví dụ 0,01 m).

Tam giác hóa Delaunay 2D trên XY, ràng buộc cạnh breakline (constrained).

Loại tam giác có cạnh > «cạnh dài nhất» (tham số lúc tạo mô hình, mặc định đề xuất 50–100 m tùy mật độ điểm).

Cắt theo đường bao: chỉ giữ tam giác trong bao (nếu có bao).

Lưu: danh sách đỉnh (X,Y,Z) + bộ ba chỉ số tam giác trong NOD. Vẽ 3DFace trên layer iSurvey_DTM_Tin để nhìn.

Tra Z: tìm tam giác chứa (X,Y), nội suy barycentric. Ngoài lưới → không có Z.

Civil 3D: nếu bản vẽ đã có Surface, pha 1b cho phép «Gắn mô hình từ Civil Surface» — không tính lại TIN, chỉ đăng ký tên iSurvey và dùng API Civil để tra Z. Máy chỉ có AutoCAD (không Civil) vẫn đi đường tự build.

## 4.4. Việc chưa làm trong pha 1

Lật cạnh, mũi tên hướng dốc, phân thủy — hữu ích nhưng không chặn chuỗi TD.

Vẽ đồng mức đầu ra từ TIN — có thể pha 1.1 sau khi tra Z đã đúng.

Point cloud → lọc mặt đất: UAV/LiDAR iSurvey đã có hướng riêng; mô hình nhận điểm đã lọc, không gộp editor point cloud vào pha 1.

# 5. Phân rã từng khối: tuyến và cọc (pha 2)

## 5.1. Tuyến iSurvey

Tuyến là polyline 2D (hoặc 3D chiếu XY) có hướng, lý trình gốc, tên, lớp, id mô hình bám. Không bắt buộc là Alignment Civil 3D. Nếu người dùng đã có Alignment Civil, pha 2b đọc được như một nguồn polyline + lý trình — tùy chọn, không phụ thuộc license Civil cho mọi máy.

Tên tuyến, mô tả, lý trình gốc (m, ví dụ 0 hoặc 12+350,00).

Chiều: theo thứ tự đỉnh polyline. Đảo chiều là lệnh riêng, đổi cả cọc và TD.

Bám một mô hình (hoặc Civil Surface). Đổi mô hình thì phải tính lại Z cọc.

Giữ polyline gốc trên bản vẽ; iSurvey nhớ ObjectId (handle). Mất polyline → cảnh báo, không im lặng.

## 5.2. Phát sinh cọc

| Loại cọc | Quy tắc đề xuất |
| --- | --- |
| Cọc lý trình | Bước đều (mặc định 20 m; cho sửa 10/20/25/50/100). Tên KmA+BBB hoặc P1, P2 theo mẫu. |
| Cọc đầu / cuối tuyến | Luôn có, kể cả khi không trùng bước. |
| Cọc đỉnh (góc chuyển hướng) | Tại đỉnh polyline (trừ đầu/cuối đã có). Tiền tố ĐN / ĐC — chốt nhãn khi làm hộp thoại. |
| Cọc đặc biệt | Người dùng nhập lý trình lẻ (cống, giao, cột). |
| Cọc giao tuyến | Pha sau. Pha 2 chưa bắt buộc. |

Mỗi cọc: tên, lý trình (m), X Y trên tuyến, Z tự nhiên (từ mô hình), nguồn Z (tin / điểm / tay), ghi chú. Vẽ trên bình đồ: gạch ngắn vuông góc tim + chữ tên, layer iSurvey_Tuyen_Coc. Không vẽ TD trong lệnh này.

## 5.3. Lấy Z dọc tuyến — không chỉ tại cọc

Nếu chỉ lấy Z tại cọc 20 m, đồi/hố giữa hai cọc mất trên trắc dọc. Khi vẽ TD (pha 3) phải lấy thêm mẫu:

Tại mọi cọc.

Tại giao tuyến với cạnh tam giác TIN (điểm đổi dốc tự nhiên).

Tuỳ chọn bước dày hơn cọc (ví dụ 5 m) nếu TIN thưa.

Cọc vẫn là chỗ ghi số trên đầu bảng; điểm mẫu thêm chỉ làm mượt đường đất, không thành hàng tên cọc.

# 6. Phân rã từng khối: vẽ và hiệu chỉnh trắc dọc (pha 3)

## 6.1. Vẽ trắc dọc tự nhiên

Đầu vào: tuyến đã có cọc; mô hình đã build; điểm chèn trên Model; tỷ lệ ngang H; tỷ lệ đứng V; mức so sánh; mẫu đầu bảng.

Đầu ra trên Model (không layout):

Cột tên hàng bên trái (để RAIMCD khóa viewport trái).

Đầu bảng: các hàng số, mỗi hàng một loại, kéo suốt chiều dài lý trình.

Thước cao độ trái (và tuỳ chọn phải).

Đường đất tự nhiên (polyline), đỉnh = mẫu (cọc + giao TIN).

Vạch đứng tại cọc, ghi Z tại cọc (mặc định không ghi hết điểm mẫu).

Lưới ô tuỳ chọn.

## 6.2. Mẫu đầu bảng khảo sát (pha 3, năm hàng mặc định)

| Thứ tự từ trên xuống (đề xuất) | Khóa nội dung | Nguồn số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cao độ tự nhiên | Z tại cọc, làm tròn 2 hoặc 3 số — chốt khi làm hộp |
| 2 | Khoảng cách lẻ | Lý trình cọc này − cọc trước |
| 3 | Khoảng cách cộng dồn | Lý trình − lý trình gốc (hàng RAIMCD chọn góc) |
| 4 | Tên cọc | Chuỗi tên |
| 5 | Lý trình | Km và mét, ví dụ 12+350.00 |

Thứ tự hàng, cao hàng, chữ, layer là JSON mẫu — không hard-code một kiểu hồ sơ. Pha sau thêm hàng Z thiết kế, dốc dọc, sơ họa cong nằm, địa chất. Hàng cộng dồn nên nằm dưới cùng (hoặc đúng chỗ RAIMCD đang tìm «hàng cuối») để không phải sửa RAIMCD.

## 6.3. Hiệu chỉnh trắc dọc

Đổi mức so sánh: tịnh tiến cả dải Y, không đổi số liệu.

Đổi tỷ lệ H/V: vẽ lại từ dữ liệu, không scale tay.

Sửa Z một cọc (nguồn «tay»), vẽ lại đường đất và ô bảng.

Thêm/xóa cọc trên TD → đồng bộ bình đồ.

Cập nhật từ mô hình: build lại TIN rồi lấy Z lại toàn tuyến.

Không gồm thiết kế đường đỏ / cong đứng — đó là pha sau.

## 6.4. Sau khi vẽ

Người dùng gọi RAIMCD như hiện nay: chọn góc dưới-trái hàng cộng dồn, chọn khổ, tỷ lệ 1/500;1/5000 hoặc 1/200;1/2000, gối. Rồi INTUYEN in. Pha 3 kết thúc khi một tuyến mẫu chạy được hết chuỗi này trên bản sao DWG, không đè file gốc.

# 7. Tư duy hình học của lệnh VEMCD (để RAIMCD rải khung được)

## 7.1. Công thức chiếu

Gọi L là lý trình (m), Z cao độ (m), Z0 mức so sánh, H mẫu số tỷ lệ ngang, V mẫu số tỷ lệ đứng, P điểm chèn góc trái dưới cột tên (hoặc góc trái dưới bảng — chốt một gốc khi code).

phóng = H / V          (ví dụ H=5000, V=500  →  phóng = 10)
X_đất = X_cột_phải + (L − L_gốc)
Y_đất = Y_đáy_bảng + cao_đầu_bảng + (Z − Z0) * phóng

Trục X lấy mét lý trình = mét bản vẽ. Khi in viewport 1:H, ngang đúng tỷ lệ H; đứng trông như 1:V nhờ phóng. Đúng với RAIMCD: bề dài mặt cắt (XRight − XSplit) được hiểu là mét lý trình.

## 7.2. Cặp tỷ lệ

| Nhãn in (đã có trên RAIMCD) | Đứng V | Ngang H | Phóng đứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/500; 1/5000 (mặc định RAIMCD) | 500 | 5000 | 10 |
| 1/200; 1/2000 | 200 | 2000 | 10 |

Pha 3 khóa hai cặp này để RAIMCD không phải sửa. Cặp khác (1/100;1/1000, 1/200;1/5000…) chỉ thêm khi đã in được hai cặp trên.

## 7.3. Đơn vị bản vẽ

iSurvey khung đã quy đổi INSUNITS. Module TD giả định 1 đơn vị = 1 mét. Nếu bản vẽ milimét — cảnh báo và không vẽ, tránh phóng sai 1000 lần. Cùng chính sách với rải khung.

# 8. Mô hình dữ liệu độc lập

Tên class dưới đây là hướng khi code (namespace iSurvey.Modules.Terrain / Alignment / Profile). Không trùng tên thương mại. Lưu JSON trong NOD bản vẽ (dictionary ISURVEY_MCD hoặc tách ISURVEY_DTM + ISURVEY_ROUTE), giống cách FrameMemory đang làm với ISURVEY_FRAME.

## 8.1. TerrainModel (mô hình địa hình)

| Trường | Kiểu | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Id | GUID | Ổn định khi đổi tên |
| Name, Description, Layer | chuỗi | Lớp lưới iSurvey_DTM_Tin |
| MaxEdgeM | số | Cạnh dài nhất |
| SourceKind | enum | Built ¦ CivilSurface ¦ ImportedFaces |
| Members | danh sách | Handle điểm/polyline; vai trò Point / Breakline / Boundary |
| Vertices | X,Y,Z[] | Sau build |
| Triangles | int[3][] | Chỉ số đỉnh; phục vụ tra Z |
| BuiltAtUtc, Dirty | thời điểm / bool | Dirty = đã thêm đối tượng chưa build lại |

## 8.2. Route (tuyến)

| Trường | Ghi chú |
| --- | --- |
| Id, Name, Description | Định danh |
| PolylineHandle | Handle polyline tim |
| StartChainageM | Lý trình gốc |
| Reversed | Đảo chiều so với đỉnh polyline |
| TerrainId | Mô hình bám; rỗng = chưa gắn |
| Layer | iSurvey_Tuyen_Tim |

## 8.3. Station (cọc) và GroundSample

| Đối tượng | Trường chính |
| --- | --- |
| Station | Name, ChainageM, X, Y, ZNat, ZSource (Tin/Point/Manual), Kind (Regular/Vertex/Special), Note |
| GroundSample | ChainageM, OffsetM (=0 với TD), Z, Source; dùng vẽ đường đất mượt |

## 8.4. ProfileView + mẫu bảng

| Đối tượng | Trường chính |
| --- | --- |
| ProfileViewStyle | ScaleH, ScaleV, DatumZ, TextHeight, ShowLeftRuler, ShowGrid, ZAtStationsOnly |
| ProfileBandRow | Key (NaturalZ, DeltaChainage, CumChainage, StationName, Stationing), Caption, HeightM, Layer |
| ProfileView | InsertPoint, RouteId, Style, BandRows, DrawnEntityHandles (để xóa/vẽ lại) |

Xóa hình TD = xóa entity theo handle đã ghi, rồi vẽ lại từ dữ liệu. Không «đoán» polyline lạ trên Model.

# 9. Lệnh, Ribbon, layer, hộp thoại đề xuất

Tên lệnh dưới đây là đề xuất để theo dõi. Chốt chính thức khi bắt đầu code; khi chạy được sẽ ghi catalog docs/Danh_sach_lenh_iSurvey.xlsx (một dòng một lệnh).

## 9.1. Bảng lệnh đề xuất

| Pha | Tên trên Ribbon | Lệnh đề xuất | Alias đề xuất | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tạo mô hình | ISURVEY_DTM_CREATE | TAOMOHINH | Tạo vỏ mô hình |
| 1 | Thêm vào mô hình | ISURVEY_DTM_ADD | THEMMOHINH | Chọn điểm, đồng mức, bao |
| 1 | Xây dựng mô hình | ISURVEY_DTM_BUILD | XAYMOHINH | Tam giác hóa |
| 1 | Ẩn/hiện lưới TIN | ISURVEY_DTM_TOGGLE | ANTIN | Hoàn thiện nút ANTIN đã có |
| 1 | Tra cao độ | ISURVEY_DTM_ELEV | TRACAO | Click điểm → Z |
| 1 | Gắn Civil Surface | ISURVEY_DTM_FROM_CIVIL | GANCIVIL | Tuỳ chọn, chỉ khi Civil 3D |
| 2 | Tạo tuyến | ISURVEY_ROUTE_CREATE | TAOTUYEN | Polyline → tuyến + bám mô hình |
| 2 | Phát sinh cọc | ISURVEY_STATION_GEN | TAOCOC | Bước lý trình + Z từ mô hình |
| 3 | Vẽ mặt cắt dọc | ISURVEY_PROFILE_DRAW | VEMCD | Vẽ đường đất + đầu bảng trên Model. Không phải RAIMCD |
| 3 | Hiệu chỉnh trắc dọc | ISURVEY_PROFILE_EDIT | SUATD | Đổi mức, tỷ lệ, Z tay, cập nhật TIN |
| UI | Bảng dữ liệu | ISURVEY_PALETTE | BANGIS | Mở/đóng palette tab dọc |
| Có sẵn | Rải khung mặt cắt | ISURVEY_PROFILE_SHEETS | RAIMCD | Chỉ rải khung in. Không vẽ mặt cắt |
| Có sẵn | In | INTUYEN | INTUYEN | Không đổi vai trò |

Tránh đụng alias Khi code sẽ rà tên lệnh AutoCAD/ADS trên máy có bản quyền, đổi alias nếu trùng. Không cố bắt chước mnemonic của phần mềm khác.

## 9.2. Chỗ trên Ribbon — lệnh một phát, không phải chỗ ở

Ribbon giữ: nhập/xuất điểm, UAV, GIS, rải khung, in, tài khoản. Đó là lệnh bấm một cái rồi xong.

Chuỗi mô hình → tuyến → cọc → TD sống trên **bảng neo tab dọc** (mục 9.5). Ribbon có thêm nút «Bảng dữ liệu» để mở/đóng bảng đó, và có thể lặp vài lệnh Tạo/Xây dựng cho người quen gõ lệnh.

Không nhồi hết menu ADS vào panel Ribbon 14 inch. Palette mới là chỗ làm việc.

RAIMCD / INTUYEN / KHUNG giữ nguyên panel «Khung & Cắt Bình Đồ»; đồng thời hiện trên tab «Khung in» của palette.

## 9.3. Layer đề xuất (tiền tố iSurvey_)

| Layer | Dùng cho |
| --- | --- |
| iSurvey_DTM_Tin | 3DFace lưới tam giác |
| iSurvey_DTM_Contour | Đồng mức đầu ra (pha sau) |
| iSurvey_DTM_Boundary | Đường bao |
| iSurvey_Tuyen_Tim | Polyline tim nếu iSurvey vẽ lại |
| iSurvey_Tuyen_Coc | Gạch và tên cọc trên bình đồ |
| iSurvey_TD_Dat | Đường đất tự nhiên |
| iSurvey_TD_Bang | Khung đầu bảng, thước |
| iSurvey_TD_Chu | Số trên bảng và Z tại cọc |
| iSurvey_TD_Luoi | Lưới ô (nếu bật) |

## 9.4. Hộp thoại (theo CtaStyles, mô tả nội dung chứ không copy layout ngoài)

Tạo mô hình: tên, mô tả, cạnh dài nhất, nhận 3DFace có sẵn (có/không).

Thêm vào mô hình: chọn mô hình hiện hành; nút chọn điểm / chọn polyline đồng mức / chọn bao; danh sách thành phần đã gắn.

Tạo tuyến: chọn polyline, tên, lý trình gốc, chọn mô hình bám.

Phát sinh cọc: tuyến, bước, từ–đến lý trình, mẫu tên, có cọc đỉnh không.

Vẽ TD: tuyến, mẫu bảng, H/V (hai cặp khóa pha 3), mức so sánh, cao chữ, điểm chèn trên Model.

Hiệu chỉnh: danh sách cọc (tên, L, Z, nguồn); đổi mức; cập nhật từ mô hình; vẽ lại.

## 9.5. Bảng dữ liệu tab dọc — học bố cục, tùy biến iSurvey

Nguồn tham khảo (ảnh ADSCIVIL BIM 2026): cửa sổ neo cạnh CAD, cây đối tượng phía trên (Điểm đo, Bề mặt địa hình, Lưới tuyến, Khung bản đồ, …), ô trống/thuộc tính phía dưới, dải tab chữ xoay 90° bên phải (Dữ liệu thiết kế, Quản lý dự án, Chia sẻ dữ liệu, Nút giao, PointCloud). Ribbon không phải chỗ ở của chuỗi này.

Chốt giao diện iSurvey Làm cùng kiểu: PaletteSet + WPF, cây trên, thuộc tính dưới, tab dọc bên phải. Không copy tên tab, icon cây, module Thoát nước / San nền / Nút giao / Quản lý dự án / Chia sẻ dữ liệu. Không hiện tab «xám X» cho việc mình chưa làm.

### 9.5.1. Học gì (ý tưởng, không copy)

Neo được, ẩn tự động, nằm cạnh vùng vẽ — thao tác đối tượng không nhảy hộp thoại modal hết chuỗi.

Tab dọc = tách mảng việc, cây không phình một danh sách.

Cây phản ánh dữ liệu bản vẽ đang mở, đúng thứ tự phụ thuộc.

Chuột phải trên nút cây = lệnh theo ngữ cảnh (Tạo, Thêm, Xây dựng, Vẽ…).

Ô dưới = thuộc tính nút đang chọn, sửa được chỗ an toàn (tên, cạnh dài nhất, bước cọc).

### 9.5.2. Bốn tab dọc của iSurvey

| Tab (chữ dọc, tên mình) | Cây / nội dung | Việc iSurvey đã có hoặc sẽ có | Không lấy từ ADS |
| --- | --- | --- | --- |
| Khảo sát (mặc định) | Điểm đo → Mô hình địa hình → Tuyến → Trắc dọc | Chuỗi TD; nhập điểm đã có | Không gọi «Dữ liệu thiết kế»; không chữ «Lưới tuyến» |
| Khung in | Khung bản đồ, rải theo tuyến, rải mặt cắt | KHUNG, RAIKHUNG, RAIMCD | Không trộn khung vào cây khảo sát như chỗ duy nhất |
| UAV | Ảnh UAV, DEM, point cloud đã chèn trong DWG | Panel UAV & LiDAR đã có | Không copy tab PointCloud + icon |
| Bản đồ | KML/KMZ, ảnh vệ tinh, DGN | Panel GIS đã có | Không «chia sẻ dữ liệu» kiểu dự án mạng |

Tài khoản, giấy phép, cập nhật: giữ Ribbon «Tài khoản & Hệ thống». Không làm tab «Quản lý dự án».

### 9.5.3. Cây tab Khảo sát (tên nút iSurvey)

Điểm đo                          ← phải chuột: Nhập điểm, Xuất điểm
Mô hình địa hình
  └ [Tên mô hình]
       ├ Điểm                     ← Thêm / loại đối tượng
       ├ Đường đồng mức
       └ Đường bao
     (phải chuột mô hình: Xây dựng, Ẩn/hiện lưới, Tra cao độ)
Tuyến                            ← không dùng chữ «Lưới tuyến»
  └ [Tên tuyến]
       └ Cọc                     ← Phát sinh cọc, sửa tên
Trắc dọc                         ← nút hạng nhất, không giấu trong ribbon
  └ [Tên mặt cắt]                ← Vẽ, Hiệu chỉnh; RAIMCD ở tab Khung in

Gốc chưa có con: phải chuột «Tạo mô hình…», «Tạo tuyến…». Bản vẽ trống vẫn hiện bốn gốc, kèm một dòng gợi ý dưới cây — không để panel xám không chữ như ảnh tham khảo.

### 9.5.4. Ô thuộc tính dưới cây

| Nút đang chọn | Ô dưới hiện |
| --- | --- |
| Gốc Điểm đo | Số điểm iSurvey trên bản vẽ; nút Nhập / Xuất |
| Một mô hình | Tên, cạnh dài nhất, số đỉnh, số tam giác, Dirty (cần xây dựng lại), nguồn (tự build / Civil) |
| Một tuyến | Tên, lý trình gốc, chiều dài, mô hình bám, số cọc |
| Một cọc | Tên, lý trình, X Y, Z, nguồn Z |
| Một mặt cắt dọc | Tỷ lệ H/V, mức so sánh, điểm chèn |

### 9.5.5. Kỹ thuật triển khai (khi code pha UI)

AutoCAD PaletteSet, tên cửa sổ «iSurvey». Neo trái. Rộng mặc định 300 px (laptop 14 inch). Nhớ rộng và đang mở trong settings máy.

Một palette chứa WPF UserControl: cột phải là TabControl TabStripPlacement=Right, chữ tab xoay; cột trái là Grid chia trên (TreeView) / dưới (property). Nền sáng, nút CtaStyles, icon RibbonIcons tự vẽ — không file Icon từ bộ cài khác.

Lệnh ISURVEY_PALETTE, alias đề xuất BANGIS. Nút Ribbon «Bảng dữ liệu» (panel Tài khoản hoặc đầu tab iSurvey).

DocumentBecameCurrent / đóng DWG: reload cây từ NOD bản vẽ hiện hành. Chưa đăng nhập: bảng mở được nhưng cây nghiệp vụ khóa, cùng quy tắc Ribbon gated.

Không vẽ lại Toolspace Civil, không đọc cây ADS.

# 10. Kế hoạch triển khai theo pha

Không code cho đến khi được yêu cầu từng pha. Mỗi pha ra lệnh chạy được trên Civil (bản sao DWG), cập nhật catalog, HDSD ngắn. Không gộp cả chuỗi vào một lần phát hành nếu chưa nghiệm thu mô hình. Pha UI (vỏ palette) có thể phát hành độc lập, không đợi TIN.

## 10.1. Pha 0 — chốt (chưa thuật toán TIN)

Chốt alias lệnh (bảng 9.1) sau khi rà trùng trên máy có ADS.

Chốt hàng cuối đầu bảng là «Khoảng cách cộng dồn» để khớp RAIMCD.

Chốt: 1 đơn vị bản vẽ = 1 mét.

Chốt bốn tab dọc: Khảo sát, Khung in, UAV, Bản đồ; cây Khảo sát bốn gốc như mục 9.5.3.

## 10.1b. Pha UI — vỏ bảng tab dọc (làm trước hoặc cùng pha 1)

Ra cửa sổ neo nhìn được trên Civil, chưa cần TIN. Để quen chỗ ở trước khi nhồi thuật toán.

| # | Việc | Kết quả nhìn thấy |
| --- | --- | --- |
| UI.1 | PaletteSet «iSurvey» + 4 tab dọc WPF | Neo trái, chữ tab phải, màu iSurvey |
| UI.2 | Cây Khảo sát bốn gốc trống + gợi ý | Phải chuột Tạo… (tạm thời thông báo nếu chưa pha 1) |
| UI.3 | Ô dưới: chữ trạng thái, không xám trống | «Chọn một mục trên cây» |
| UI.4 | Lệnh BANGIS / nút Ribbon; nhớ mở-đóng | Mở lại Civil vẫn đúng trạng thái |
| UI.5 | Tab Khung in / UAV / Bản đồ: danh sách lệnh sẵn có | Click chạy KHUNG, RAIMCD, UAV… không làm lại lệnh |

## 10.2. Pha 1 — mô hình địa hình (nền, bắt buộc trước)

| # | Việc | Kết quả nhìn thấy trên Civil |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | NOD TerrainModel + hộp Tạo mô hình | Có mô hình tên trong bản vẽ (chưa lưới) |
| 1.2 | Thêm điểm iSurvey + polyline đồng mức + bao | Danh sách thành phần; cờ Dirty |
| 1.3 | Xây dựng TIN + vẽ 3DFace | Lưới hiện trên Model |
| 1.4 | ANTIN ẩn/hiện đúng layer iSurvey_DTM_Tin | Tắt/bật lưới |
| 1.5 | Tra cao độ click | Dòng lệnh in Z hoặc «ngoài mô hình» |
| 1.6 | Tuỳ chọn gắn Civil Surface | Tra Z trùng Surface Civil trên bản thử |

## 10.3. Pha 2 — tuyến và cọc

| # | Việc | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Tạo tuyến từ polyline, lý trình gốc, bám mô hình | Tuyến đặt tên, handle polyline |
| 2.2 | Phát sinh cọc bước đều + đầu/cuối + đỉnh | Gạch tên trên bình đồ |
| 2.3 | Gán Z từ TIN; báo cọc ngoài mô hình | Bảng/cọc thiếu Z không im lặng |

## 10.4. Pha 3 — vẽ và hiệu chỉnh TD

| # | Việc | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Mẫu 5 hàng + công thức chiếu hai cặp tỷ lệ RAIMCD | Hình bảng + đường đất trên Model |
| 3.2 | Mẫu điểm thêm tại giao cạnh TIN | Đường đất không bỏ đồi giữa cọc |
| 3.3 | RAIMCD chọn góc hàng cộng dồn → layout MatCat_Doc | In được bằng INTUYEN |
| 3.4 | Hiệu chỉnh: mức so sánh, Z tay, cập nhật từ mô hình | Vẽ lại đúng handle đã lưu |

## 10.5. Pha sau (ghi nhớ, không làm cho đến khi pha 3 ổn)

Trắc ngang tự nhiên (cùng tuyến, cọc, TIN).

Đường đỏ / cong đứng (thiết kế, không phải khảo sát thuần).

Địa chất trên TD/TN.

Khối lượng đào đắp, áo đường, corridor 3D.

Vẽ đồng mức đầu ra, lật cạnh, hướng dốc.

Tạo tuyến xong tự phát sinh cọc và vẽ TD (lối tắt).

# 11. Tiêu chí nghiệm thu

## 11.0. Pha UI — bảng tab dọc

Civil mở bản trắng: lệnh BANGIS (hoặc nút Ribbon) hiện palette «iSurvey» neo trái, bốn tab dọc: Khảo sát, Khung in, UAV, Bản đồ.

Tab Khảo sát: bốn gốc cây, ô dưới có chữ gợi ý (không panel xám trống).

Tab không có: Nút giao, Thoát nước, San nền, Quản lý dự án, Chia sẻ dữ liệu.

Icon và màu iSurvey; không file icon từ bộ cài khác.

Đóng/mở Civil: nhớ trạng thái bảng. Đổi DWG: cây không giữ dữ liệu bản vẽ cũ.

## 11.1. Pha 1

Bản vẽ mới: nhập điểm NHAPDIEM, vẽ vài polyline đồng mức có Z, tạo mô hình, thêm, xây dựng — lưới che đúng vùng điểm, không xuyên bao.

Cạnh dài nhất loại được tam giác «cánh diều» ra ngoài cụm điểm.

Tra cao độ trên đỉnh điểm đo: sai khác dưới dung sai (đề xuất 1 mm).

Tra ngoài lưới: thông báo, không bịa Z = 0.

Không đè DWG gốc người dùng; chỉ bản sao / bản trắng.

## 11.2. Pha 2

Polyline 500 m, bước 20 m: số cọc đều khớp công thức, có đầu/cuối.

Cọc đỉnh xuất hiện tại góc polyline.

Z cọc khớp tra tay trên TIN tại cùng XY.

## 11.3. Pha 3

Hai tỷ lệ RAIMCD: hình vẽ, thước, số ô bảng đúng Z/lẻ/cộng dồn/tên/lý trình.

RAIMCD nhận góc hàng cuối, ra đủ tờ, không báo «không thấy bảng».

INTUYEN in được layout MatCat_Doc.

Đổi mức so sánh: số trong bảng không đổi, hình tịnh tiến.

Rebuild TIN rồi cập nhật TD: đường đất đổi theo, không nhân đôi entity.

# 12. Rủi ro, việc không làm, phụ lục theo dõi

## 12.1. Rủi ro

| Rủi ro | Hướng xử lý |
| --- | --- |
| TIN tự viết chậm / sai với điểm xấu | Pha 1 ưu tiên đúng hơn nhanh; Civil Surface là lối thoát trên máy Civil; giới hạn số điểm (cảnh báo > 50–100 nghìn). |
| Đồng mức Z = 0 (người dùng quên ELEV) | Cảnh báo trước khi build; không đưa cạnh Z=0 vào nếu đa số điểm ≠ 0. |
| RAIMCD không nhận bảng mới | Pha 3 vẽ đúng hình học mục 2.2; nếu vẫn lệch, sửa SAU khi có hình iSurvey, không sửa RAIMCD trước khi có hình. |
| Trùng lệnh với phần mềm khác trên cùng Civil | Pha 0 rà alias; đổi tên iSurvey. |
| Người dùng muốn vẽ TD ngay từ polyline + điểm, bỏ TIN | Không mở pha 3 như đường chính. Có thể «Z tay / Z điểm gần nhất» như chế độ thiếu, phải ghi rõ nguồn Z không phải TIN. |
| Bản vẽ đơn vị mm | Từ chối có thông báo, thống nhất mét. |

## 12.2. Việc cố ý không làm

Không decompile, không copy icon/CUIX/mẫu bảng/lớp/object của phần mềm khác.

Không làm thiết kế đường (đường đỏ, siêu cao, áo đường) trong các pha 1–3.

Không thay RAIMCD/INTUYEN/RAIKHUNG.

Không làm xong toàn bộ nút điểm đo đã treo trên Ribbon.

Không bump phiên bản / phát hành cho đến khi được yêu cầu.

## 12.3. Bảng theo dõi triển khai (in ra để ghi ngày)

| Pha | Hạng mục | Trạng thái | Ngày xong | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Chốt alias + hàng cuối bảng + đơn vị mét + 4 tab | Chưa |  |  |
| UI.1–5 | Vỏ palette tab dọc iSurvey | Chưa |  | Làm trước hoặc cùng pha 1 |
| 1.1 | Tạo mô hình (NOD + hộp) | Chưa |  |  |
| 1.2 | Thêm điểm / đồng mức / bao | Chưa |  |  |
| 1.3 | Xây dựng TIN + vẽ lưới | Chưa |  |  |
| 1.4 | ANTIN thật | Chưa |  |  |
| 1.5 | Tra cao độ | Chưa |  |  |
| 1.6 | Gắn Civil Surface (tuỳ chọn) | Chưa |  |  |
| 2.1 | Tạo tuyến | Chưa |  |  |
| 2.2 | Phát sinh cọc | Chưa |  |  |
| 2.3 | Z cọc từ TIN | Chưa |  |  |
| 3.1 | Vẽ TD + 5 hàng bảng | Chưa |  |  |
| 3.2 | Mẫu giao cạnh TIN | Chưa |  |  |
| 3.3 | Khớp RAIMCD + INTUYEN | Chưa |  |  |
| 3.4 | Hiệu chỉnh TD | Chưa |  |  |
| — | Catalog lệnh + HDSD khi lệnh chạy | Chưa |  | Theo rule catalog |

## 12.4. Tài liệu kèm

Bản ngắn trong repo: docs/nghien-cuu/ADSCivil-mat-cat-doc.md

Rule cho agent: .cursor/rules/mat-cat-doc.mdc

HANDOFF: docs/phien-lam-viec/HANDOFF.md

Mã RAIMCD: src/Modules/Frame/FrameService.ProfileLayout.cs

Điểm đo: src/Modules/DiemDo/; layer: src/Core/iSurveyLayers.cs

Catalog lệnh (cập nhật khi có CommandMethod mới): docs/Danh_sach_lenh_iSurvey.xlsx

# Phụ lục A — Câu chuyện người dùng (kịch bản nghiệm thu tổng)

Mở bản sao DWG khảo sát (điểm + đồng mức). Không đè file gốc.

NHAPDIEM nếu điểm chưa có trong bản vẽ.

Tạo mô hình «Địa hình hiện trạng», cạnh dài nhất 50 m.

Thêm toàn bộ điểm đo và các polyline đồng mức; thêm polyline bao khu vực tuyến.

Xây dựng mô hình. Kiểm tra lưới; ANTIN tắt/bật; tra vài điểm.

Vẽ polyline tim tuyến. Tạo tuyến, lý trình gốc 0, bám mô hình vừa build.

Phát sinh cọc 20 m + cọc đỉnh. Nhìn tên trên bình đồ; vài cọc đối chiếu Z với tra cao độ.

VEMCD: H 1/5000, V 1/500, mức so sánh chọn tròn dưới Z min. Chèn điểm trống trên Model. Đây là lệnh vẽ, không phải RAIMCD.

RAIMCD: bấm góc dưới-trái hàng cộng dồn của hình VEMCD vừa vẽ, khổ A3, gối 100 m. Chỉ rải khung in.

INTUYEN in thử PDF. Đổi mức so sánh, vẽ lại, rải khung lại nếu cần.

# Phụ lục B — Việc đã thống nhất với phân tích nguồn

Người dùng nêu chuỗi Tạo mô hình → Xây dựng / thêm điểm đồng mức → lưới tam giác → thêm tuyến → phát sinh cọc → vẽ cắt dọc → hiệu chỉnh trắc dọc. Đối chiếu ribbon Survey (Tạo mô hình địa hình; cây: Thêm đối tượng, Xây dựng, Vẽ lưới) và Road (Tạo tuyến, Phát sinh cọc, Vẽ trắc dọc tự nhiên, Hiệu chỉnh trắc dọc): đúng. Chỉ làm rõ Tạo và Xây dựng là hai lệnh, thêm dữ liệu nằm giữa.

Hết báo cáo. Chưa viết mã module. Bắt đầu code khi có yêu cầu theo từng pha, pha 1 trước.